Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Демонтаж старых, монтаж новых энергосберегающих светильников уличного освещения с монтажом пятого провода в деревне Боргино; | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Произведена замена светильников в количестве - 7 шт. в д. Боргино |  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п.4 части 1 ст.93 44-ФЗ; | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 1.2. | Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу 5-го провода и энергосберегающих светильников в количестве 7 штук; | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнен демонтаж старых светильников в количестве - 7 шт., монтаж 5-го провода п.м. |  |
| 1.3. | Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 2. | Демонтаж старых и установку новых энергосберегающих светильников в деревне Теребочево в количестве 9 шт. (ранее приобретенных); | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Произведен демонтаж старых и монтаж энергосберегающих светильников в количестве - 9 шт. | Исполнено в установленные сроки и качественно |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Исполнено в установленные сроки |
| 2.2. | Выполнение работ по демонтажу старых светильников и монтажу энергосберегающих светильников в деревне Теребочево | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнен демонтаж старых светильников уличного освещения, монтаж новых энергосберегающих светильников в количестве - 9 шт. | Исполнено в установленные сроки и качественно |
| 2.3. | Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику | Исполнено в установленные сроки и качественно |
| 3. | Демонтаж старых, монтаж энергосберегающих светильников уличного освещения с монтажом пятого провода;Установка узла учета в деревне Любыни. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Выполнен демонтаж старых светильников в количестве - 5 шт.  установка узла учета электроэнергии – 1шт. |  |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 3.2. | Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников в деревне Любыни с монтажом пятого провода.  Выполнены работы по установке узла учета электроэнергии; | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнен демонтаж старых светильников в количестве - 5 шт.  Произведен монтаж 5-го провода,  Установлен узел учета электроэнергии – 1 шт. | Ведутся конкурсные работы |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 4. | Демонтаж старых светильноков. Монтаж новых энергосберегающих светильников уличного освещения, пятого провода, с установкой прибора учета в деревне Гостинополье по ул. Переезд. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Произведен монтаж энергосберегающих светильников в количестве - 5 штук, монтаж 5-го провода.  Установлен прибор учета электроэнергии- 1 шт.; | Ведутся конкурсные работы |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 4.2. | Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников и пятого провода в деревне Гостинополье, ул. Переезд.  Выполнение работ по установке узла учета электроэнергии; | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнены работы по монтажу энергосберегающих светильников в количестве - 5 штук с монтажом пятого провода.  Установлен прибор учета электроэнергии -1 шт. |  |
| 4.3. | Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 5. | Демонтаж старых и установка новых энергосберегающих светильников уличного освещения, монтаж пятого провода в деревне Чажешно. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом до 1 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Произведен монтаж энергосберегающих светильников в количестве - 10 штук, монтаж 5-го провода. | Ведутся конкурсные работы |
| 5.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 5.2. | Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников и пятого провода в деревне Чажешно. | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнены работы по демонтажу монтажу старых и монтажу энергосберегающих светильников в количестве - 10 штук, монтаж 5-го провода. |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 6. | Ремонт дороги внутри населенного пункта дер. Моршагино от дома № 1 до дома № 16, Волховского района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Отремонтирована дорога протяженностью - 475 м. в деревне Моршагино |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту дороги внутри населенного пункта дер. Моршагино от дома № 1 до дома № 16, Волховского района Ленинградской области | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнен ремонт грунтовой дороги протяженностью - 475 м. в деревне Моршагино |  |
| 6.3. | Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 7. | Ремонт дороги внутри населенного пункта в деревне Теребочево | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Исполнено в установленные сроки по контракту |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ | С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года | Подрядная организация | Выполнен ремонт грунтовой дороги протяженностью – 150 п. м. в деревне Теребочево | Исполнено в установленные сроки по контракту |
| 7.2. | Ремонт дороги внутри населенного пункта в деревне Теребочево | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику | Исполнено в установленные сроки по контракту |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику | Исполнено в установленные сроки по контракту |
| 8. | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения в деревни: Боргино, Любыни, Гостинополье, Чажешно в количестве 27 штук; | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Исполнено в установленные сроки по контракту |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные работы |
| 8.2. | Приобретение энергосберегающих ламп | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику |  |
| 8.3. | Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание акта приема-передачи поставщиком Заказчику |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На протяжения периода исполнения муниципальной программы 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Реализация муниципальной программы в полном объеме 2016 года | Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальных программ |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Исполнение муниципальной программы в полном объеме 2016 года |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартально составляются отчеты |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур местного бюджета | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | При необходимости проводится корректировка муниципальной программы |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Тимофеева/

МП