АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дер.Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

от     30  марта  2012 года                                                                     №   31

О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и экологической безопасности  населенных пунктов  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях  повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, организаций и строительных объектов, привлечения постоянно и сезонно проживающих граждан к уборке придворовых территорий в частном жилом фонде, несанкционированных свалок, образовавшихся за осенне-зимний период 2011-2012 гг., посадки зеленых насаждений, разведению цветочных клумб, побелке и обрезке деревьев и прочих работ по очистке территорий:

1. Провести в населенных пунктах муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение с 10 апреля по 10 июня 2012 года двухмесячник по благоустройству  и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов для чего:

1.1. Утвердить состав комиссии  по проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложению 1.

1.2. Утвердить план мероприятий двухмесячника по определению конкретных мероприятий, согласно приложению 2.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений подготовить и провести субботники на закрепленных  территориях. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте по вывозке мусора.

2.1. Рекомендовать исполнительному директору ЗАО «Светлана» Зайцеву С:

2.1.1.  Провести работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий жилого фонда, состоящего на балансе ЗАО «Светлана» дер. Морозово, ул. Комплексная, 17, Вольково,  ул. Расстанная, д. 32, Бор - барачный жилой фонд по ул. Светлановской;

2.1.2. Провести работы по очистке территорий производственных объектов, которые расположены на землях, арендуемых у МО Вындиноостровское сельское поселение;

2.1.3. Провести работы по благоустройству и очистке территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, металлолома на территории вокруг производственных объектов, граничащих с населенными пунктами дер. Морозово, дер. Бор, дер. Вындин Остров;

2.1.4. Заключить договора на вывозку ТБО с контейнерных площадок , расположенных в жилом фонде ЗАО «Светлана» деревни Бор, Морозово, Вольково, Вындин Остров;

2.2. Рекомендовать начальнику Вындиноостровского жилищно-коммунального участка ЖКУ ОАО «Волховский ЖКК»– Дмитриеву А.Б:

2.2.1. Провести работы по уборке территорий на которых расположены арендуемые подведомственные объекты коммунального хозяйства (Котельная, ВОС, КОС, теплотрасса);

2.3. Директору МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга» Жуйковой Н.И :

2.3.1. Постоянно проводить работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением  территорией;

2.3.2. В срок до 1 мая провести работы по уборке от поверхностного мусора и санитарной очистке территории вокруг  Морозовского ДК;

2.4. Заведующей Волховской сельской библиотекой – Афониной Н.А:

2.4.1. Производить постоянно в течении сезона  работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением  территорией;

2.5. Рекомендовать заведующему Вындиноостровким ФАП Коршак В.М.  постоянно в течение сезона на закрепленной за учреждением  территорией производить  работы по скашиванию травы и уборке поверхностного мусора.

2.6. Рекомендовать директору МДОУ Гостинопольская основная общеобразовательная школа - Волковицкой Г.И:

2.6.1. Постоянно в течении сезона на закрепленной за учреждением  территорией производить  работы по скашиванию травы и уборке поверхностного мусора.

2.7. Рекомендовать руководителям сферы обслуживания населения, имеющим на территории МО Вындиноостровское сельское поселение на праве частной собственности торговые павильоны, либо арендаторам муниципального имущества для осуществления торговой и прочей деятельности, а именно: ООО «Фортуна» - директор Хваткова Н.Н, ООО «Мария», директор Коршак М.И, ООО «Катюша» - директор Рулько, ООО «Карнет –Остров»-директор Журавлева Л.А, Волховское РАЙПО – директор Власов А.А, филиал Кировского ОСБ – управляющая Харькова И.М, филиал ФГУ «Почта России» - руководитель Волховского почтампа – Кравцов Е.В: производить работы по уборке поверхностного мусора и постоянно поддерживать в чистоте закрепленные и прилегающие  к объектам территории;

3. Старостам деревень:

3.1. Рекомендовать владельцам частных домов и строений провести чистку придорожных канав, ремонт заборов, благоустроить прилегающую территорию.

3.2. Проверить наличие на домах адресных номеров  в соответствии с документами администрации, и их состояние;

3.3. На лиц, постоянно и сезонно проживающих на территории населенных пунктов МО Вындиноостровское сельское поселение и уклоняющихся от приведения своих придомовых территорий в порядок а именно: уборка прошлогодней травы, обрезка сухих деревьев, уборка поверхностного мусора, опилок, не распиленной древесины, неубранных под навесы дров, металлолома, поломанного штакетника и прочее составлять акты за подписью трех лиц и направлять в администрацию МО Вындиноостровское сельское поселение для привлечения этих граждан к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на территории поселения.

4. Усилить работу в части принятия мер воздействия к нарушителям правил благоустройства и представление материалов для рассмотрения вопросов связанных с нарушением правил благоустройства на административной комиссии  администрации Волховского муниципального района.

5. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству в срок до 1 июня 2012 года  подвести  итоги.

6.Ведущему специалисту администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В, совместно со старостами деревень и членами комиссии провести до 1 мая рейды по выявлению нарушителей и разослать всем предупредительные письма для принятия соответствующих мер.

7.Ведущему специалисту МО Вындиноостровское сельское поселение Назаровой В.П довести данное постановление до руководителей предприятий , организаций, учреждений , старост деревень.

8. Контроль, за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                            М.Тимофеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

«Волховский район»

№ 31 от  марта2012 года

(приложение 1)

СОСТАВ

Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству

Председатель комиссии:

Сысоева Нина Николаевна – специалист администрации сектора  по ЖКХ   и благоустройству МО Вындиноостровское сельское поселение

Заместитель председателя

Дмитриев А.Б. – начальник Вындиноостровского участка «ООО Волховский ЖКК»

Члены комиссии:

Волковицкая Г.И. – директор Гостинопольской основной общеобразовательной школы

Жуйкова Н.И. – директор МУКС « Вындиноостровский Центр досуга»

Черемхина Е.В. – ведущий специалист сектора по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и архитектуре;

Дмитриева Е.В. – мастер Вындиноостровского участка «ООО Волховский ЖКК»

Веревкина А.И – председатель совета ветеранов

Рудой А.С – участковый инспектор (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

№ _30_ от      марта   2012 года ___

(приложение 2)

ПЛАН

мероприятий двухмесячника по благоустройству, озеленению

и экологической безопасности населенных пунктов

МО Вындиноостровское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Обращения к населению муниципального образования через объявления, агитацию для принятия участия в общественных работах по уборке территорий жилфонда, частников, территории частных домов | 2 раза в месяц | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.2. | Информирование населения о прохождение двухмесячника на территории муниципального образования и об итогах его прохождения (через информационные стенды, официальный сайт МО) | раз в месяц | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.3. | Работа с населением через старост населенных пунктов, проживающим в частном жилом фонде по привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий | Апрель-Май - июнь | Сектор по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и архитектуре – Черемхина Е.В |
| 1.4. | Выходы с проверкой на территории, закрепленные за предприятиями, учреждениями, организациями, в населенные пункты деревень | Апрель-май-июнь | Комиссия по благоустройству |
| 1.5. | Проведение обще-поселенческих субботников по улучшению санитарного состояния и озеленения центральной усадьбы | Апрель-май | Комиссия по благоустройству |
| 2. Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения |  |  |  |
| 2.1 | Санитарная очистка территорий закрепленной за предприятиями, организациями, учреждениями по самостоятельным планам | Апрель-май-июнь | Руководители предприятий |
| 2.2 | Благоустройство территорий частного сектора, ремонт, покраска заборов, побелка деревьев, очистка дренажных канав, ликвидация несанкционированных свалок. | Апрель-май-июнь | Старосты деревень, владельцы домов |
| 2.3. | Санитарная очистка территорий занятых гаражами, банями, погребами, сараями с вывозом мусора | май | Сектор по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и архитектуре – Черемхина Е.В |
| 2.4. | Уборка и благоустройство братских захоронений, гражданских кладбищ | Апрель - май | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений, совет ветеранов |
| 2.5. | Рекультивация выявленных несанкционированных свалок в границах населенных пунктов | Апрель-май | администрация, участок ЖКХ, руководители |
| 2.6. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий с привлечением населения | Май-июнь | админист рация нач. участка ЖКХ |
| 2.7. | Строительство колодца в деревне Любыни | апрель | администрация |
| 2.8 | Обустройство контейнерной площадки у домов № 10,11 | Апрель-июнь | Нач. участка ЖКХ – Дмитриев А.Б |
| 2.9 | Благоустройство территории у ФАПа | Май - июнь | Администрация ФАП администрация МО |
| 2.10 | Цветочное оформление памятных мест к дню Победы в ВОВ | до 09.05.2008 г. | Администрация, совет ветеранов-председат6ель Веревкина А.И, Гостинопольская основная общеобразовательная школа – директор Волковицкая Г.И |
| 2.11 | Проведение работ по озеленению территории деревни Вындин Остров | Апрель-май-июнь | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.13 | Посадка цветов, деревьев | Май-июнь | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.14 | Вырубка сухих деревьев на центральной усадьбе | Апрель | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.15 | Покраска малых архитектурных форм, ремонт скамеек, установка новых. | Апрель-май | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.16 | Побелка деревьев | Апрель-май | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.17 | Посадка деревьев, кустарников на территории центральной усадьбы | Апрель-май | -/- |
| 2.18 | Обустройство площадки под стоянку автотранспорта у дома №14-16 | май | администрация |
| 2,19 | Установка детского спортивного оборудования | Апрель-май | Администрация |
| 2.20 | Установка скамеек в жилом фонде -8 шт | Май | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.21 | Установка вазонов – 6 шт | Май-июнь | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.22 | Благоустройство мемориального комплекса у дер. Бор -посадка цветов, деревьев; | Апрель | администрация |
| 2.23 | Проведение работ по скашиванию территории муниципального образования | Весь период | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.24 | Проведение работ по уходу за цветочными клумбами: посадка рассады, прополка, поливка цветов, обустройство клумб | Весь период | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.25 | Проведение субботников по очистке и благоустройству территории у гражданского кладбища Бор | Апрель-май | Администрация Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н, совет ветеранов – Веревкина А.И |
| 2.26 | Покраска фасада здания МБУКС «Вындиноостровский ЦД» | Май-июнь | Директор МБУКС –Жуйкова Н.И |
| 2.27 | Благоустройство футбольного поля, прикатка, окашивание | Весь период | Администрация, совет молодежи |