А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дер. Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

От « 06 » июня  2012 года                                                                          №  48

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

#### МО Вындиноостровское сельское поселение

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов и координации деятельности органов исполнительной власти Волховского муниципального района, органов самоуправления, надзорных инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от и организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях

п о с т а н о в л я ю :

- Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного сезона 2012-2013 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.

- Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению сезона 2012-2013 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение и состав комиссии согласно приложениям 1 и 2.

- Председателю межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2012-2013 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение в октябре 2012 года представить главе администрации Волховского муниципального района информацию о готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение к началу отопительного сезона и в мае 2013 года – информацию об итогах проведения отопительного сезона 2012-2013 годов.

- Утвердить план мероприятий по капитальному ремонту на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Приложение 3.

- В целях подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов:

  - Утвердить комплексные планы подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону в соответствии с показателями статистического отчета по форме №1-ЖКХ (зима) с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений при эксплуатации систем жизнеобеспечения.

Утвержденные комплексные планы представить до 15 июня 2012 года в администрацию Волховского муниципального района для подготовки сводной информации

  - Обеспечить своевременное представление в администрацию Волховского муниципального района:

- статистического отчета по форме №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7;

- в период с 1 июня и 1 ноября, не позднее 1числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы – ежедневно в течение года.

  - Обеспечить до 15 сентября 2012 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

  - Организовать с 15 сентября 2012 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

  - По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с положением об оценке готовности электро-и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным министерством промышленности и энергетики российской Федерации от 25 августа 2004 года СО 153-34.08.105-2004, и представить до 1 октября 2012 года в отдел ЖКХ, жилищной политики социально-экономического развития администрации Волховского района.

  - Проверить укомплектованность организации жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аврийно-восстановительных работ  и представить до 26 октября 2012 года в отдел ЖКХ, жилищной политики социально-экономического развития администрации Волховского района.

  - Предоставить до 1 июня 2012 года представить до 1 октября 2012 года в отдел ЖКХ, жилищной политики социально-экономического развития администрации Волховского района информацию об утвержденном порядке ликвидации аварийных ситуации в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб.

  - Уточнить до 15 августа 2012 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организацией жилищно-коммунального хозяйства соглашению с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

  - В третьем квартале 2012 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации муниципального образования по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

  - Внести на Совет депутатов вопрос о предусмотрении в местном бюджете расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Назначить ответственным за подготовку сводного статистического отчета по муниципальному образованию по форме № 1-ЖКХ (зима) специалиста ЖКХ и благоустройству Сысоеву Н.Н.

- Обеспечить своевременное представление в открытое акционерное общество « Ленинградские областные коммунальные системы»:

- сводного статистического отчета по муниципальному образованию по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 1 июня по 1 ноября не позднее второго числа каждого месяца;

- информация о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года.

- Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы муниципального образования.

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы МО Вындиноостровское сельское поселение к отопительному сезону 2012/2013.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

### Глава администрации:                                                        М.А. Тимофеева

Приложение1

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                           Постановлением администрации                                                                                                                                  МО Вындиноостровское

сельское поселение

«  06 » июня 2012 года          № 48

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                               о межведомственной комиссии по подготовке                                                                    и проведению отопительного сезона                                                                                     на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

1. Общие положения

Межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона на территории МО Вындиноостровское сельское поселение (далее межведомственная комиссия) является временным координационным органом власти МО Вындиноостровское сельское поселение, органов местного самоуправления, надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными актами Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи межведомственной комиссии

  - Координация деятельности органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории
МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно - правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО  Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

  - Осуществление контроля за обеспечением устойчивой работы объектов жизнеобеспечения МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.6. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты.

3. Права межведомственной комиссии

3.1.Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.2.Приглашать для заслушивания на заседаниях межведомственной комиссии представителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

3.3.	Привлекать для участия в работе межведомственной комиссии
представителей Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, а также (по согласованию) предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и  ведомственной принадлежности, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности.

Состав   и   положение   о   рабочей   группе   утверждается   решением межведомственной комиссии.

4.Организация деятельности межведомственной комиссии

4.1. Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

4.2.Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

4.3.Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

4.4.Деятельность межведомственной комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.