Утвержден

постановлением главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

от «_16_» января 2012 года № _4____

приложение

План мероприятий МО Вындиноостровское сельское поселение по реализации

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 22 декабря 2011 года

| № п/п | Задача, определенная в Послании Президента РФ | Содержание мероприятия по реализации Послания | Срок исполнения (месяц, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В России нужно создавать максимально широкие возможности для ведения малого и среднего бизнеса, для получения выгод от инноваций и создания миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест, для привлечения частных инвестиций | Формирование земельного участка для организации рыночной торговли; Реконструкция помещения в здание общественной бани под парикмахерскую. Закупка оборудования для сауны. Открытие сауны в помещении общественной бани. | 2 квартал 2012 года 3-4 квартал 2-3 квартал | администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Создание условий для развития малого бизнеса; Увеличение количества и качества оказываемых услуг населению |
| 2 | Несправедливо, когда тысячи семей живут, по сути, в варварских условиях, без самых элементарных жилищных и коммунальных услуг | Капитальный ремонт кровли дома № 15 Капитальный ремонт системы отопления дома №12 Капитальный ремонт отопления дома № 6 Формирование и бесплатное предоставление земельных участков гражданам для строительства жилых домов по 105-ФЗ | 3 квартал 2012 год 1-2 квартал 2012 год 2-3 квартал 2012 года В течении всего периода 2012 года | администрация МО Вындиноостровское сельское поселение АОА «Волховский ЖКК» Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Улучшения жилищных условий граждан |
| 3 | Особое внимание уделить обновлению инфраструктуры сферы культуры, использованию современных технологий, а также повышению оплаты труда людей, которые посвятили себя этому важному делу | Ремонт системы отопления современным оборудованием в зрительном зале, сохранение кадрового потенциала, привлечение молодых квалифицированных специалистов | 3 квартал 2012 года | администрация МО сельское поселение | Создание комфортных условий. Расширение возможностей по обеспечению услугами культуры проживающего населения, в т. ч. детей |