****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ВТОРОГО СОЗЫВА**

### РЕШЕНИЕ

от «\_\_29\_\_\_» мая 2013 года № 24

**Об утверждении муниципальной целевой адресной программы**

**«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на 2013-2014 годы»**

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решения совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение от 10 апреля 2013 года № 20 «Об организации деятельности на территории поселения общественных советов и старост сельских населенных пунктов», совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

**решил:**

1.Утвердить муниципальную целевую адресную программу «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2013-2014 годы» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий долгосрочной целевой программы

«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

на 2013-2014 годы», согласно приложения 2

3. Утвердить смету расходов на выполнение Плана мероприятий

долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2013-2014 годы» из средств бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, приложение 3.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Сенюшкин

УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ \_24\_\_\_ от «\_\_29\_\_» мая 2013 года

(приложение1)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на 2013-2014 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной целевой адресной программы**

**«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на 2013-2014 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая адресная программа «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2013-2014 годы» |
| Период и этапы реализации  Программы | 2013-2014 годы |
| Правовые основания для разработки Программы | ● [Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ](http://www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  ● Областной закон от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»   * Решение совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение от 10 апреля 2013 года № 20 «Об организации деятельности на территории поселения   общественных советов и старост сельских населенных пунктов |
| Заказчик Программы | Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и основные задачи Программы | **Цель Программы:**  ● совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории  **Основные задачи Программы:**  ● содействие социально-экономическому и культурному развитию территории населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  ●Обеспечение мер первичной пожарной безопасности граждан и населенных пунктов;  ● Благоустройство населенных пунктов;  **Основные мероприятия Программы:**  ● Очиска пожарного водоема, обустройство пирса и подъезда к пожарному водоему для забора воды в дер. Морозово  ●Частичный ремонт дороги внутри населенного пункта дер. Теребочево  ● Ремонт общественного колодца в деревне Вольково;  Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Хотово;  Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Чажешно;  Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Боргино;  Ремонт общественных колодцев в дер. Козарево;  Ремонт дороги внутри населенного пункта дер. Любыни; |
| Срок реализации мероприятий Программы | 2013-2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ● увеличение протяженности участков внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до удовлетворительного состояния  ● сокращение возникновения пожаров на территории муниципального образования  ● улучшение экологического состояния окружающей природной среды территории муниципального образования, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения |
| Система организации контроля за выполнением Программы | - предоставление сведений органам местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение о ходе освоения средств и реализации намеченных мероприятий  - общий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Вындиноостровское сельское поселение |
| Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Программы | Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение |
| Объём финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2013-2014 годы | **2013 год - 300,0 тыс. рублей,**  из них - 285,0 тыс. рублей из средств областного бюджета,  15,0 тыс. рублей из средств местного бюджета  **2014 год - 800,0 тыс. рублей,**  из них - 760,0 тыс. рублей из средств областного бюджета,  40,0 тыс. рублей из средств местного бюджета |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка Программы обусловлена необходимостью осуществления населением муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции РФ, Уставу Ленинградской области, областному законодательству, Уставу муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.

На территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области расположено 18 населенных пунктов с численностью 1521 человек по состоянию на 01.01.2013 года. Их удаленность от центральной усадьбы деревни Вындин Остров составляет более 20 км.

Механизмом реализации Программы является комплекс мероприятий, обеспечивающих осуществление населением муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение местного самоуправления и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в решении вопросов местного значения.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями реализации Программы являются:

- содействие социально-экономическому и культурному развитию территории населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности граждан и населенных пунктов;

- благоустройство населенных пунктов;

- оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в решении вопросов местного значения на части территории.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит эффективнее решать вопросы местного значения на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.

УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ \_\_24\_\_ от «\_\_29\_\_» мая 2013 года

(приложение2)

**П Л А Н**

**мероприятий долгосрочной целевой программы**

**«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на 2013-2014 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Очиска пожарного водоема, обустройство подъезда к пожарному водоему для забора воды в дер. Морозово | 2013 | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
| 2 | частичный ремонт дороги в дер. Теребочево | 201 3 | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
| 3 | Ремонт общественного колодца в деревне Вольково | 2013 | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
|  | Итого: | **2013** |  | **285,0** | **15,0** |
| 1 | Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Хотово |  | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
|  | Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Боргино | 2014 | Администрация, староста | 95, 0 | 5,0 |
|  | Обустройство подъезда и пирса к пожарному водоему в дер. Чажешно | 2014 | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
|  | Ремонт общественного колодца в деревне Козарево | 2014 | Администрация, староста | 95,0 | 5,0 |
|  | Ремонт дороги внутри населенного пункта дер. Любыни; | 2014 | Администрация, староста | 285,0 | 15,0 |
|  | итого | 2014 |  | 760,0 | 40,0 |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ 24 от «29» мая 2013 года

( приложение3)

**СМЕТА РАСХОДОВ**

**на выполнение Плана мероприятий**

**долгосрочной целевой программы**

**«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на 2013-2014 годы»**

**из средств бюджета муниципального образования**

**Вындиноостровское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма  (т.р.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| Ассигнования  Из бюджета поселения |  |  |  | 15,0 |
| Ассигнования из областного бюджета долгосрочной целевой программы |  |  |  | 285,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** |  |  |  | **300,0** |
|  |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 0300 |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ленинградской области на 2013-2014 годы» | 0309 | 522 00 00 |  | 95,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 795 01 15 |  | 5,0 |
|  | 0309 |  |  |  |
| **Национальная экономика** | 0400 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство | 0409 |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ленинградской области на 2013-2014 годы» | 0409 | 522 00 00 |  | 95,0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0409 | 6000200 |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 0500 |  |  |  |
| Благоустройство | 0503 |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ленинградской области на 2013-2014 годы» | 0503 | 522 00 00 |  | 95,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 |  | 5,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  |  | **300,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |
| 1 | Очистка пожарного водоема, обустройство подъезда к пожарному водоему для забора воды в дер. Морозово | 2013 | Администрация, староста | 5,0 |
| 2 | Частичный Ремонт дороги в дер. Дер. Теребочево | 2013 | Администрация, староста | 5,0 |
| 3 | Ремонт общественного колодца в деревне Вольково | 2013 | Администрация, староста | 5,0 |