А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дер. Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

« 13 »  мая   2016 года                                                              № 68

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

#### МО Вындиноостровское сельское поселение

к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и координации деятельности органов исполнительной власти Волховского муниципального района, органов самоуправления предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от и организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях

п о с т а н о в л я ю :

- Образовать межведомственную комиссию по подготовке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный сезон 2016-2017 годов в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно -коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 года № 203 «организационно – методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периодов и повышение надежности системы коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ». Правилами оценки готовности и отопительному периоду утвержденными приказом, Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103, а также Правилами  и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 и проведению отопительного сезона 2016-2017 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.

- Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению сезона 2016-2017 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение и состав комиссии согласно приложениям 1 и 2.

- Председателю межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2016-2017 годов на территории МО Вындиноостровское сельское поселение в октябре 2016 года представить главе администрации Волховского муниципального района информацию о готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение к началу отопительного сезона и в мае 2016 года – информацию об итогах проведения отопительного сезона 2015-2016 годов.

- Утвердить план мероприятий по капитальному ремонту на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Приложение 3.

- В целях подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов:

  - Утвердить комплексные планы подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону в соответствии с показателями статистического отчета по форме №1-ЖКХ (зима) с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений при эксплуатации систем жизнеобеспечения.

Утвержденные комплексные планы представить до 20 мая 2016 года в комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района для подготовки сводной информации.

- Назначить ответственным за подготовку сводного статистического отчета по муниципальному образованию по форме № 1-ЖКХ (зима) специалиста ЖКХ и благоустройству Сысоеву Н.Н.

6.1.  Обеспечить своевременное представление в администрацию Волховского муниципального района:

- статистического отчета по форме №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7;

- в период с 1 июня и 1 ноября, не позднее 1числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы – ежедневно в течение года.

- Обеспечить до 15 сентября 2016 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

- информацию технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы – ежемесячно в течение года.

6.2.Уточнить до 15 августа 2016 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организацией жилищно-коммунального хозяйства соглашению с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий жилищно-коммунального комплекса:

7.1. Подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов производить в строгом соответствии с приказом  Госстроя России от 06 сентября 2003 года № 203, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Госстроем РФ от 27 сентября 2003 года.

  - Обеспечить с 15 сентября 2016 года готовность жилищного фонда и инженерной инфраструктуры у работе в зимних условиях.

  - Организовать с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

  - По результатам опробования систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности  электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее – зимний период, утвержденным Министерством  промышленности и энергетики Российской Федерации  от 25.08.2004 г. СО 153-34.08.105-2004, и предоставить информацию до 26 октября 2016 года в комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района.

  - Проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом  материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ и представить информацию до 26 октября 2016 года в комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района.

  - В третьем квартале 2016 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации муниципального образования по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

  - Предоставить до 01 июня 2016 года в комитет ЖКХ жилищной политики администрации Волховского муниципального района информацию об утвержденном порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах элкетро, и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных служб.

  - Уточнить до 15 августа  2016 года  действующие схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных  ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства  соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

  - В третьем квартале 2016 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно - восстановительных служб и руководящего состава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

  - Предоставить до 20 мая 2016 года комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района, утвержденные комплексные планы подготовки к отопительному сезону в соответствии с показателями статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений при эксплуатации систем жизнеобеспечения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

### Глава администрации:                                                        М.А. Тимофеева

Приложение1

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                           Постановлением администрации                                                                                                                                  МО Вындиноостровское

сельское поселение

« ____»  мая 2016 года          №   ___

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                               о межведомственной комиссии по подготовке                                                                    и проведению отопительного сезона                                                                                     на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

1. Общие положения

Межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона на территории МО Вындиноостровское сельское поселение (далее межведомственная комиссия) является временным координационным органом власти МО Вындиноостровское сельское поселение, органов местного самоуправления, надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными актами Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи межведомственной комиссии

  - Координация деятельности органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории
МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно - правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО  Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

  - Осуществление контроля за обеспечением устойчивой работы объектов жизнеобеспечения МО Вындиноостровское сельское поселение в зимних условиях.

  - Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики МО Вындиноостровское сельское поселение и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.6. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты.

3. Права межведомственной комиссии

3.1.Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.2.Приглашать для заслушивания на заседаниях межведомственной комиссии представителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

3.3.	Привлекать для участия в работе межведомственной комиссии
представителей Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение, а также (по согласованию) предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и  ведомственной принадлежности, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности.

Состав   и   положение   о   рабочей   группе   утверждается   решением межведомственной комиссии.

4.Организация деятельности межведомственной комиссии

4.1. Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

4.2.Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

4.3.Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

4.4.Деятельность межведомственной комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.

Приложение2

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                           Постановлением администрации                                                                                                                                  МО Вындиноостровское

сельское поселение

« ___ » мая 2016 года   № __

Состав

межведомственной комиссии

по подготовке и проведению отопительного сезона на территории

МО Вындиноостровское сельское поселение

Председатель межведомственной комиссии

Сенюшкин

Андрей Александрович                      Глава МО Вындиноостровское

сельское поселение

Члены межведомственной комиссии

Тимофеева                                            Глава администрации

Марина Анатольевна                          МО Вындиноостровское сельское

поселение

Халемендик                                          Мастер ЖКУ Вындин Остров

Марина Васильевна                             ООО «Жилищник»

Калачкова                                            Мастер участка Вындин Остров

Валентина Павловна                          МУП «Волховский водоканал»

Сысоева                                               Вед. специалист ЖКХ

Нина Николаевна                               МО Вындиноостровское сельское

поселение

Дмитриев                                             Начальник газовой котельной

Александр Борисович                         ООО «ЛОТС»

Волковицкая                                       Директор МБОУ Гостинопольская

Галина Иосифовна                             основная общеобразовательная школа

Жуйкова                                              Директор МБУКС Вындиноостровский

Надежда Ивановна                             центр досуга

Коршак                                                Заведующий Вындиноостровский ФАП

###### Валентин Михайлович